***Documentação do Projeto Integrador Final Turma 2020.2 (Rascunho)***

***Tema: Site de Vagas de Emprego***

**Turma:** 2020.2

**Integrantes:** André Felipe, Carlos Eduardo, Danilo Damasceno, Gabriel Neves, Gabriel Franco, Gabriel Ercole, Hygor Russel, João Pedro, Leonardo Rocha, Pedro Henrique, Victor Magalhães, Vinicius, William Cunha e Yago Félix.

**Grupo DOCUMENTAÇÃO:** André Felipe, Gabriel Neves e Leonardo Rocha.

**Grupo BANCO DE DADOS:** Carlos Eduardo, João Pedro, Hygor Russel e Vinicius.

**Grupo BACKEND:** Victor Magalhães, Yago Félix e William Cunha.

**Grupo FROTEND:** Danilo Damasceno, Gabriel Franco e Pedro Henrique.

**SCRUM MASTER:** Fabiano Pinho

**Início e Fim do Projeto:** 16/12/2021 até 28/01/2022 - (Possível Data)

**Objetivo:**

União entre empresa e profissionais buscando o crescimento, produtividade e tornando-os mais eficaz.

**Justificativa:**

Na intenção de melhorar a exibição aos profissionais para as empresas, criamos um projeto em forma de site ou aplicativo tendo a função dos seguintes requisitos:

Requisitos do Projeto:

* Carrinho de Compras
* Cadastro
* Banco de dados
* Ionic/Mobile
* Site

Nossa plataforma tem vagas exclusivas para usuários Premium, com fácil acessibilidade, com uma ótima interface, para um melhor uso do seu tempo.

**Descrição Geral:**

O sistema será 100% online, viabilizando o acesso a oportunidades de empregos e por parte dos usuários e administradores, de modo que cada usuário poderá acessar verificar os requisitos com qual ele se qualificam, o serviço pago fornecerá maior exibição dos requisitos.

**Equipe:**

|  |
| --- |
| Grupo DOCUMENTAÇÃO: André Felipe, Gabriel Neves e Leonardo Rocha. |
| Grupo BANCO DE DADOS: Carlos Eduardo, João Pedro, Hygor Russel e Vinicius. |
| Grupo BACKEND: Victor Magalhães, Yago Félix e William Cunha. |
| Grupo FROTEND: Danilo Damasceno, Gabriel Franco e Pedro Henrique. |
| SCRUM MASTER: Fabiano Pinho |

**Partes Interessadas:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome** | **Descrição** |
| Fabiano Pinho | Dono do site e patrocinador do projeto, ele determinará como será o tipo de conteúdo que entrará no sistema. |
| Banco de dados | Parte do projeto que terá função de transformar dados em informações dos usuários, da empresa, das vagas e das funcionalidades. |
| Documentação | Captura restrições de requisitos de alto nível para que o cliente possa compreender o sistema que será desenvolvido. Seu objetivo é fornecer uma visão ampla do produto que se pretende desenvolver, sem se aprofundar em detalhes. |
| Backend | Contém todas as funcionalidades do site/aplicativo para se interagir com o Frontend. |
| Frontend | Parte da aplicação que interage diretamente com o usuário. |

**Premissas:**

Para a realização do projeto de site/aplicativo, não faltará vagas a serem preenchidas no projeto.

**Restrição:**

* O sistema será 100% online.
* O projeto terá de ser realizado no máximo em 60 dias após o a data de início, ainda a ser formalizada.
* O projeto não pode custar mais de R$ 0.000,00, pois este é o valor total de dinheiro que pode ser investido.

**Escopo excluído:**

Não faz parte do escopo deste projeto desenvolver qualquer aplicativo/site para dispositivos móveis referente ao sistema online.

**Riscos preliminares:**

* Devido à falta de desenvolvimento da área de backend, é possível que haja algum atraso nas funcionalidades do aplicativo/site.
* Devido à falta de desenvolvimento da área de frontend, é possível que haja atraso da aplicação que interage diretamente com o usuário.
* Devido à falta de desenvolvimento da área de Banco de dados, é possível que haja atraso da função de transformar dados em informações dos usuários, da empresa, das vagas e das funcionalidades.

**Histórias do Projeto:**

1. **Cadastrar usuário**

**#1.1 Criar uma área para registro onde haverá um formulário para preenchimento do nome, senha, e-mail, telefone e CPF**

**Critérios para aceitação:**

1. **Após o preenchimento dos dados, o usuário deve ser registrado com sucesso**
2. **Deve ser realizada validações em cada campo do formulário para que não seja aceito campo em branco**
3. **Após o registro de cada usuário o sistema deverá exibir uma mensagem de confirmação contendo o número de login gerado para o usuário.**
4. **Efetuar login**

**#3.1 Dar acesso ao usuário depois que ele tenha escolhido e-mail e senha**

1. **Comprar assinatura**

**#4.1 Fazer com usuário desempenhe mais funções dentro do aplicativo/site**

1. **Consultar vagas**

**#4.1 Deixar o usuário informado de todos os requisitos e deixando ele com o poder de se inscrever na vaga.**

**#4.2 Disponível somente para usuários com assinatura**

1. **Adicionar vagas**

**#5.1 Dar espaço a empresa divulgar sua vaga para o usuário**

1. **Pesquisar vagas**

**#6.1 Auxiliar na procura tipos de vagas específicas**

1. **Cancelar assinatura**

**#7.1 Fazer com o que usuário possa cancelar sua assinatura**